## Slide 1
HABILITACIÓN C-18 A C-04 • RT-04
Booster OPP: disposición de las dos líneas
OHLA • TSF FASE IX | RT-04 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
01
≤ 5 m
Borde del trabajo activo
hasta malla 1
≤ 5 m
Malla 1
hasta malla 2
Eucalipto
Misma madera y valores
del Anexo 2
Aplica al pedestal y al frente activo de habilitación del acceso.
Distancias sobre terreno en dirección descendente. Disposición de obra; no resultado de simulación.
Notes: Material previsto: eucalipto. Se conservan los cálculos y resultados originales del Anexo 2. La implantación de 5m+5m corresponde a la instrucción del solicitante, medida sobre terreno. No se ha ejecutado una nueva corrida RocFall.

## Slide 2
BOSQUEJO SIN ESCALA • RT-04
Pedestal: primera malla a 5 m y otra a 5 m
OHLA • TSF FASE IX | RT-04 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
02
Ejemplo: pedestal → 5 m → malla 1 → 5 m → malla 2.
Mantener segregado el frente inferior expuesto durante las tareas generadoras de caída.
Notes: Informe §4C. El origen está en el borde inferior expuesto del trabajo, no en el centro del pedestal. La protección en cajón es de madera y geotextil. No se acredita capacidad de los cajones por esta figura.

## Slide 3
BOSQUEJO SIN ESCALA • RT-04
Acceso: protección acompañando al frente activo
OHLA • TSF FASE IX | RT-04 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
03
El origen de las distancias avanza con el frente de habilitación.
El montaje o traslado de protecciones se realiza con evacuación y bloqueo inferior.
Notes: Informe §4C. Con el avance del acceso se mantiene la cobertura y la primera línea no queda a más de 5m del borde activo. Montaje, traslado o ampliación con nivel inferior expuesto evacuado y bloqueado.

## Slide 4
TABLA 3 DEL SOLICITANTE • RT-04
Tabla geodinámica incorporada
OHLA • TSF FASE IX | RT-04 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
04
Material | Rt / Rn | Fricción | Rugosidad media
Relleno 3B | 0,80 / 0,20 | 30° | 5°
Cobertura vegetal | 0,70 / 0,20 | 28° | 5°
Macizo rocoso | 0,95 / 0,50 | 35° | 0°
Suelo de cimentación del Anexo: γ=19 kN/m³, φ=37°, c=0 y Kp=4,02.
Geodinámica de trayectoria y resistencia de cimentación conservadas en grupos distintos.
Notes: Rt y Rn son restituciones; la fricción y rugosidad corresponden a superficies de trayectoria. No reemplazan φ37° o Kp4,02 de cimentación. No se aplican Rt² o Rn² a las energías del Anexo para reducirlas.

## Slide 5
EUCALIPTO Y DOBLE MALLA • RT-04
Resultados originales del Anexo 2 conservados
OHLA • TSF FASE IX | RT-04 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
05
Comprobación original | Sector 1 | Sector 2
Ed | 12,0 kJ | 16,6 kJ
F pico | 16,00 kN | 22,13 kN
RU doble malla | 0,64 | 0,88
RU flexión eucalipto | 0,54 | 0,74
FS cable perimetral | 4,41 | 3,19
Se conserva el eucalipto y la configuración de componentes del Anexo.
Datos originales: Anexo 2 pp.8–13. Alcance y restricciones en informe RT-04.
Notes: Transcripción de los valores originales redondeados del Anexo 2, sin sustituirlos por el recálculo independiente. La comparación del modelo no es certificación dinámica del conjunto OPP ni permiso firmado de simultaneidad.